HISTORIAS DE USUARIO
Y PRODUCT BACKLOG

Sistema de Apoyo para la Gestión de Actividades Médicas
de un Hospital Virtual Universitario

Transformación de la línea base funcional, priorización, estimación y detalle de Historias de Usuario

Ingeniería de Requisitos
Versión 1.1 — Gestión de atributos y trazabilidad
19 de octubre de 2026

Contenido

1. Objetivo y alcance	3

2. Fuentes y proceso de transformación	3

2.1 Evidencia utilizada para orientar la priorización	3

2.2 Reglas de transformación a Historias de Usuario	4

3. Criterios de priorización y estimación	4

3.1 Priorización mediante MoSCoW	4

3.2 Estimación mediante Story Points	5

3.3 Relación con las restricciones de proyecto	5

4. Refinamiento del Product Backlog	5

5. Product Backlog consolidado	7

5.1 Release inicial — MUST	7

5.2 Evolución funcional — SHOULD	11

5.3 Capacidades complementarias — COULD	13

5.4 Resumen de priorización y esfuerzo	15

6. Historias de Usuario detalladas	15

6.1 Plataforma, acceso y navegación	15

6.2 Citas, agenda y atención virtual	17

6.3 Gestión clínica y continuidad de la atención	24

6.4 Formación y prácticas clínicas	35

6.5 Facturación y pagos	47

6.6 Reportes, integraciones y recursos	51

7. Propuesta inicial de releases	54

8. Observaciones y mantenimiento del backlog	55

9. Fuentes de trabajo	56

9.1 Artefactos del proyecto	56

9.2 Material del curso	56

10. Gestión de atributos, versiones y cambios de Historias de Usuario	57

# 1. Objetivo y alcance

El propósito de este documento es transformar la línea base vigente de requisitos funcionales del Sistema de Apoyo para la Gestión de Actividades Médicas de un Hospital Virtual Universitario en un Product Backlog estructurado mediante Historias de Usuario, manteniendo trazabilidad con los requisitos que les dieron origen y estableciendo una priorización inicial que facilite la planificación incremental del producto.

La línea base funcional comprende requisitos asociados con seguridad, configuración, citas, agenda, historia clínica, atención médica, servicios al paciente, formación y prácticas clínicas, recursos educativos, facturación y pagos, reportes e integraciones y recursos médicos.

La transformación no establece una relación obligatoria de un requisito funcional por cada Historia de Usuario. Cuando varios requisitos corresponden al mismo objetivo de un actor, estos pueden agruparse dentro de una misma historia. De igual forma, un requisito puede participar en más de una Historia de Usuario cuando contiene comportamientos asociados con objetivos o actores distintos.

Los requisitos no funcionales no se transforman, de manera general, en Historias de Usuario independientes. Estos se incorporan como atributos relacionados, restricciones, dependencias o criterios de aceptación de las historias correspondientes. Los requisitos de proyecto y negocio se utilizan como restricciones y condiciones de planificación, cumplimiento y operación.

El resultado del proceso es un Product Backlog consolidado de cuarenta (40) Historias de Usuario implementables, priorizadas mediante MoSCoW y estimadas de forma relativa mediante Story Points.

Alcance del artefacto: El documento representa una planificación académica del producto. Las prioridades y estimaciones se construyen asumiendo también el rol de equipo implementador, sin implicar un compromiso de ejecución real del proyecto.

# 2. Fuentes y proceso de transformación

La construcción del Product Backlog se realizó tomando como fuente principal el documento 4.3 REQUISITOS FINALES DEL SISTEMA v1.1, que conserva como línea base funcional LB-1.0 la especificación consolidada del 12 de octubre de 2026. Para la gestión estructurada de atributos y cambios se utilizan además el registro maestro 7.1 y el log histórico 7.2.

Como fuentes complementarias se utilizaron el documento de contexto del sistema, los actores y perfiles identificados, el diagrama general de casos de uso, el diagrama de actividades del proceso de remisión y los resultados obtenidos durante las actividades de educción y validación.

## 2.1 Evidencia utilizada para orientar la priorización

En las 7 respuestas recopiladas del cuestionario de pacientes, las funcionalidades marcadas con mayor frecuencia fueron consultar resultados de exámenes (6/7), acceder al historial clínico (6/7), agendar citas en línea (5/7) y recibir recordatorios de citas/medicamentos (5/7). También aparecen como necesidades el acceso rápido a especialistas, la reducción de tiempos de espera, la flexibilidad horaria y la facilidad de uso. Estas respuestas se utilizan como evidencia de apoyo y no como una muestra estadísticamente representativa.

El escenario de paciente ya documentado modela el agendamiento de una cita como una secuencia central. El contexto del sistema identifica además como capacidades propias la gestión de pacientes, citas, teleconsultas, seguimiento clínico, actividades académicas y registros clínicos. La línea base final amplía el alcance con agenda, remisiones, facturación, pagos, integraciones y gestión de recursos.

## 2.2 Reglas de transformación a Historias de Usuario

Identificar el actor que obtiene valor de cada requisito funcional.

Determinar el objetivo de usuario asociado con la funcionalidad.

Agrupar requisitos cuando pertenecen al mismo objetivo y flujo funcional.

Separar comportamientos cuando representan objetivos distintos o cuando su alcance resulta demasiado amplio para una unidad implementable.

Mantener trazabilidad explícita entre cada Historia de Usuario y sus requisitos funcionales de origen.

Asociar requisitos no funcionales y de proyecto cuando condicionan seguridad, rendimiento, usabilidad, interoperabilidad, regulación o integridad del comportamiento descrito.

Este proceso produjo inicialmente treinta y cinco capacidades representadas como Historias de Usuario. Posteriormente, durante la estimación del esfuerzo, tres de ellas fueron refinadas por su tamaño y complejidad, dando como resultado el Product Backlog definitivo de cuarenta Historias de Usuario.

# 3. Criterios de priorización y estimación

## 3.1 Priorización mediante MoSCoW

La priorización funcional se realizó mediante la técnica MoSCoW, clasificando las Historias de Usuario como MUST, SHOULD o COULD. La clasificación expresa la necesidad relativa de una capacidad para el producto y no su costo o dificultad técnica.

Valor para el usuario y el negocio: contribución de la capacidad al propósito clínico, académico, administrativo o financiero del Hospital Virtual.

Carácter esencial: una historia se clasifica como MUST cuando su ausencia impide completar un flujo considerado esencial para la primera versión.

Dependencias: las capacidades necesarias para habilitar otras funcionalidades reciben una consideración prioritaria.

Integridad del flujo: se evita dejar parcialmente implementados procesos clínicos, académicos, financieros o de interoperabilidad considerados esenciales.

Riesgo y complejidad: la importancia funcional se analiza independientemente del esfuerzo requerido para implementarla.

Evidencia de educción: se consideran la línea base de requisitos, escenarios, cuestionarios, entrevistas, stakeholders y demás artefactos elaborados durante el proyecto.

Criterio de MUST: Una Historia de Usuario puede clasificarse como MUST aunque no pertenezca directamente al flujo clínico principal cuando sea indispensable para completar una capacidad académica, financiera o de interoperabilidad considerada esencial para la primera versión.

## 3.2 Estimación mediante Story Points

El esfuerzo de implementación se estimó mediante Story Points (SP) utilizando una escala Fibonacci de 3, 5, 8, 13 y 21 puntos. La estimación es relativa y considera conjuntamente complejidad funcional, cantidad de actores y estados, reglas de negocio, integraciones externas, sensibilidad de la información, incertidumbre técnica y esfuerzo esperado de validación y pruebas.

| SP | Interpretación |
| --- | --- |
| 3 | Funcionalidad pequeña, flujo directo y pocas reglas. |
| 5 | Complejidad baja-media con algunas validaciones o estados. |
| 8 | Complejidad media, varias reglas, permisos o interacción entre módulos. |
| 13 | Flujo complejo, integración externa, varios actores o alta sensibilidad de datos. |
| 21 | Alcance excesivamente amplio para una unidad implementable y candidato a refinamiento. |

Nota sobre la estimación: Las estimaciones corresponden a una valoración relativa realizada por el equipo del proyecto con fines de planificación académica. Los Story Points no representan horas, duración calendario ni costos directos y deberían refinarse durante la planificación de cada Sprint si el proyecto avanzara a una ejecución real.

## 3.3 Relación con las restricciones de proyecto

La línea base establece una referencia presupuestal de 400 millones de pesos colombianos para el proceso inicial de levantamiento de requisitos, incluyendo la construcción de un prototipo MVP, y un tiempo máximo de 24 meses para terminar la ejecución del proyecto. Por esta razón, los Story Points no se distribuyen directamente sobre el presupuesto: se utilizan para comparar esfuerzo entre historias y apoyar una planificación posterior por Sprints y releases.

# 4. Refinamiento del Product Backlog

Durante la estimación inicial se identificaron tres Historias de Usuario con un alcance equivalente a 21 Story Points: HU-03, HU-05 y HU-33. Dado que este tamaño evidenciaba una amplitud superior a la deseable para una unidad implementable, se realizó un proceso de refinamiento antes de consolidar el Product Backlog.

Las historias resultantes se consideran Historias de Usuario independientes. Los sufijos alfabéticos A, B y C se conservan únicamente para mantener la trazabilidad con la identificación utilizada durante las primeras iteraciones del backlog; por tanto, no se utiliza el concepto de “subhistoria” dentro de este documento.

| Identificación inicial | Historias resultantes | SP |
| --- | --- | --- |
| HU-03 Gestión de información clínica | HU-03A Consultar historia clínica y registros de atención | 8 |
|  | HU-03B Consultar resultados diagnósticos | 5 |
|  | HU-03C Registrar evolución clínica de una atención | 8 |
| HU-05 Remitir un paciente a especialista | HU-05A Crear y enviar una remisión a un especialista | 8 |
|  | HU-05B Responder una solicitud de remisión | 5 |
|  | HU-05C Confirmar o rechazar la atención especializada | 8 |
| HU-33 Integración con el sistema contable | HU-33A Intercambiar diariamente información financiera con el sistema contable | 13 |
|  | HU-33B Gestionar errores y reenvíos del intercambio contable | 8 |

En el caso del flujo de remisiones, RFL-M004 se mantiene como requisito transversal a HU-05A, HU-05B y HU-05C, debido a que establece el registro de fechas, horas y tiempos transcurridos a lo largo de las distintas etapas del proceso.

# 5. Product Backlog consolidado

El Product Backlog consolidado contiene cuarenta (40) Historias de Usuario implementables y un esfuerzo total estimado de 354 Story Points. La siguiente tabla presenta su orden inicial de implementación, definido a partir de prioridad, dependencias y continuidad de los principales flujos del producto. La identificación de una Historia de Usuario permanece estable aunque posteriormente cambie su posición dentro del backlog; por esta razón, el identificador de la historia y el orden de implementación deben interpretarse como conceptos diferentes.

Para cada elemento se registra actor principal, requisitos funcionales de origen, clasificación MoSCoW, estimación relativa, principales dependencias y justificación de prioridad.

## 5.1 Release inicial — MUST

| Orden | HU / capacidad | Actor principal | Requisitos origen | MoSCoW | SP | Dependencias principales | Justificación de prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-01 Acceso seguro al sistema | Usuario registrado | RFL-S001 | MUST | 8 | Cuenta activa; roles/permisos; MFA para perfiles aplicables. | Prerrequisito transversal para acceder de forma controlada a las demás capacidades. |
| 2 | HU-08 Navegar por las secciones del sistema | Usuario autorizado | RFL-CF001 | MUST | 3 | HU-01; catálogo de navegación; roles/permisos. | Capacidad transversal necesaria para localizar y utilizar las funciones habilitadas. |
| 3 | HU-02 Agendar una cita médica | Paciente | RFL-C003; RFL-C004; RFL-C005 | MUST | 13 | HU-01; especialidades/modalidades; agendas y disponibilidad. | Puerta de entrada principal del paciente al proceso de atención. |
| 4 | HU-07 Consultar y filtrar citas | Usuario autorizado | RFL-C001; RFL-C002 | MUST | 5 | HU-01; citas existentes; permisos del rol. | Necesaria para localizar y gestionar las citas correspondientes a cada rol. |
| 5 | HU-06 Consultar agenda profesional | Profesional de la salud | RFL-A001; RFL-A002 | MUST | 8 | HU-01; citas asignadas; agendas configuradas. | Habilita preparación y organización de la atención profesional. |
| 6 | HU-10 Cargar documentos clínicos y resultados | Paciente | RFL-HC005; RFL-HC006 | MUST | 8 | HU-01; perfil del paciente; almacenamiento documental. | Incorpora información clínica externa relevante para la atención. |
| 7 | HU-11 Revisar documentos clínicos aportados | Profesional de la salud | RFL-HC007 | MUST | 8 | HU-10; autorización clínica; auditoría. | Completa el ciclo de recepción y validación de documentos clínicos aportados. |
| 8 | HU-03A Consultar historia clínica y registros de atención | Profesional de la salud | RFL-HC002 | MUST | 8 | HU-01; relación asistencial vigente; registros clínicos. | Entrega el contexto clínico indispensable para la atención. |
| 9 | HU-03B Consultar resultados diagnósticos | Profesional de la salud | RFL-HC003 | MUST | 5 | HU-01; paciente autorizado; proveedor diagnóstico configurado. | Aporta información diagnóstica relevante para la atención clínica. |
| 10 | HU-03C Registrar evolución clínica de una atención | Profesional de la salud | RFL-HC001 | MUST | 8 | HU-01; paciente/cita asignados; registro de atención. | Permite documentar formalmente la atención y mantener continuidad clínica. |
| 11 | HU-04 Ingresar y comunicarse en una teleconsulta | Paciente / Profesional de la salud | RFL-C010; RFL-C011; RFL-P004 | MUST | 13 | HU-01; HU-02; cita confirmada; videoconferencia; protocolo virtual. | Materializa el propósito de atención médica remota del sistema. |
| 12 | HU-05A Crear y enviar una remisión a un especialista | Médico general | RFL-M001; RFL-M002; RFL-M004 (transversal) | MUST | 8 | HU-01; HU-03A/B; red y disponibilidad de especialistas. | Inicia el flujo de continuidad asistencial hacia valoración especializada. |
| 13 | HU-05B Responder una solicitud de remisión | Especialista | RFL-M003; RFL-M004 (transversal) | MUST | 5 | HU-05A; especialista autorizado; remisión pendiente. | Permite continuar o cerrar oportunamente una solicitud de valoración especializada. |
| 14 | HU-05C Confirmar o rechazar la atención especializada | Paciente | RFL-M003; RFL-M004 (transversal) | MUST | 8 | HU-05B; cita pendiente de confirmación. | Cierra el proceso de aceptación de la atención especializada y permite medir el nivel de servicio. |
| 15 | HU-15 Consultar fórmula médica digital | Paciente | RFL-HC004 | MUST | 5 | Atención registrada; fórmula emitida; notificaciones. | Forma parte de la continuidad posterior a la atención y entrega de indicaciones al paciente. |
| 16 | HU-19 Configurar una práctica clínica y su supervisor | Coordinador académico | RFL-E003; RFL-E004 | MUST | 8 | HU-01; estudiantes; profesionales; periodos académicos. | Dependencia estructural para cualquier participación estudiantil en atenciones. |
| 17 | HU-17 Planificar participación estudiantil en una atención | Médico supervisor / Coordinador académico | RFL-A003; RFL-C012 | MUST | 13 | HU-19; agenda; citas; estudiantes activos. | Capacidad esencial para que el Hospital Virtual funcione también como entorno universitario. |
| 18 | HU-18 Autorizar participación de estudiantes | Paciente | RFL-C013 | MUST | 8 | HU-17; cita; estudiantes asignados; consentimiento versionado. | El consentimiento vigente es condición indispensable para permitir participación estudiantil. |
| 19 | HU-29 Consultar una factura electrónica | Paciente | RFL-F001 | MUST | 13 | Atención finalizada; reglas de facturación; sistema externo. | Prerrequisito para completar el ciclo económico de una atención mediante pago. |
| 20 | HU-30 Pagar una factura en línea | Paciente / Pagador autorizado | RFL-F002; RFL-F003 | MUST | 13 | HU-29; factura pendiente; pasarela de pagos. | Permite completar el ciclo económico de una atención facturable. |
| 21 | HU-33A Intercambiar diariamente información financiera con el sistema contable | Responsable de facturación y contabilidad | RFL-R001A | MUST | 13 | HU-29/30; movimientos financieros; interfaz contable configurada. | Interoperabilidad financiera esencial para integrar la operación con la Universidad. |
| 22 | HU-33B Gestionar errores y reenvíos del intercambio contable | Responsable de facturación y contabilidad | RFL-R001A | MUST | 8 | HU-33A; bitácora; reintentos configurados; registros pendientes. | Necesaria para mantener integridad y continuidad cuando ocurren fallos de intercambio. |

## 5.2 Evolución funcional — SHOULD

| Orden | HU / capacidad | Actor principal | Requisitos origen | MoSCoW | SP | Dependencias principales | Justificación de prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | HU-09 Recibir recordatorios de citas | Paciente | RFL-P001A | SHOULD | 5 | HU-02; cita confirmada; zona horaria; notificaciones. | Mejora continuidad y asistencia, aunque el flujo principal puede operar sin recordatorios. |
| 24 | HU-13 Solicitar reprogramación o cancelación de una cita | Paciente | RFL-C009 | SHOULD | 8 | HU-02; cita elegible; ≥24 h antes; notificaciones. | Permite gestionar cambios normales del ciclo de una cita, pero no es necesario para crear la atención inicial. |
| 25 | HU-12 Intercambiar mensajes asincrónicos asociados con una atención | Paciente / Profesional de la salud | RFL-P002 | SHOULD | 13 | Cita confirmada; profesional asignado; almacenamiento; registro de atención. | Aporta continuidad comunicacional, pero puede liberarse después del flujo síncrono principal. |
| 26 | HU-16 Gestionar recordatorios de medicamentos | Paciente | RFL-P001B | SHOULD | 8 | HU-15; fórmula con horarios; notificaciones. | Favorece seguimiento del tratamiento, pero no bloquea el ciclo principal de atención. |
| 27 | HU-20 Programar una sesión de preparación académica | Médico supervisor / Coordinador académico | RFL-E009 | SHOULD | 8 | HU-19; cita; práctica; estudiantes; sala virtual. | Apoya preparación docente previa, sin impedir el funcionamiento del flujo clínico básico. |
| 28 | HU-21 Preparar y presentar un caso clínico | Estudiante | RFL-E005 | SHOULD | 8 | HU-17; HU-18; participación activa; supervisor. | Materializa una actividad académica relevante una vez habilitada la participación estudiantil. |
| 29 | HU-22 Proponer un diagnóstico académico | Estudiante | RFL-E006 | SHOULD | 8 | HU-17; HU-18; participación activa; supervisor. | Aporta valor formativo sin ser indispensable para la atención clínica inicial. |
| 30 | HU-23 Participar en una teleconsulta en modalidad escucha | Estudiante | RFL-E007; RFL-E011 | SHOULD | 13 | HU-17/18/19; modalidad escucha; videoconferencia. | Habilita observación académica segura después de establecer las capacidades básicas de práctica y consentimiento. |
| 31 | HU-24 Consultar información clínica limitada para la práctica | Estudiante | RFL-E008 | SHOULD | 13 | HU-17/18/19; aprobación supervisor; información clínica. | Necesaria para una práctica académica informada, pero posterior al núcleo de asignación y consentimiento. |
| 32 | HU-25 Consultar mi actividad y seguimiento académico | Estudiante | RFL-E002; RFL-E010 | SHOULD | 8 | HU-19; asignaciones; sesiones; evaluaciones. | Facilita seguimiento del proceso formativo una vez existen prácticas, asignaciones y evaluaciones. |
| 33 | HU-26 Evaluar una participación clínica | Médico supervisor | RFL-E001 | SHOULD | 5 | HU-19; participación realizada; actividad abierta. | Permite cerrar el ciclo formativo mediante evaluación posterior a la participación. |
| 34 | HU-27 Consultar resultados académicos de estudiantes | Coordinador académico | RFL-E002 | SHOULD | 8 | HU-19; HU-26; prácticas/estudiantes bajo responsabilidad. | Aporta seguimiento académico una vez existe información de evaluación suficiente. |
| 35 | HU-31 Gestionar reversos y reembolsos | Responsable de facturación y contabilidad | RFL-F004 | SHOULD | 13 | HU-29/30; solicitud; pasarela de pagos. | Resuelve excepciones posteriores al pago y puede implementarse después del flujo financiero principal. |
| 36 | HU-32 Conciliar pagos | Responsable de facturación y contabilidad | RFL-F005 | SHOULD | 8 | HU-29/30; facturación; pasarela; HU-31 cuando aplique. | Fortalece control financiero después de que el ciclo básico de facturación y pago está disponible. |

## 5.3 Capacidades complementarias — COULD

| Orden | HU / capacidad | Actor principal | Requisitos origen | MoSCoW | SP | Dependencias principales | Justificación de prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | HU-14 Exportar una cita a Google Calendar | Paciente | RFL-C006 | COULD | 5 | HU-02; cita existente; Google Calendar. | Mejora comodidad, pero el flujo de citas puede operar sin esta integración. |
| 38 | HU-28 Gestionar recursos educativos | Coordinador académico | RFL-RE001; RFL-RE002 | COULD | 8 | Prácticas/sesiones; catálogo de recursos educativos. | Complementa la operación académica sin bloquear los flujos mínimos de práctica y participación. |
| 39 | HU-34 Generar reportes operativos y administrativos | Usuario administrativo autorizado | RFL-R001B | COULD | 13 | Datos de módulos; permisos; exportación PDF/XLSX. | Es relevante para gestión y análisis, pero depende de que primero existan datos operativos suficientes. |
| 40 | HU-35 Gestionar recursos médicos | Administrador / Personal administrativo autorizado | RFL-RM001; RFL-RM002 | COULD | 13 | Catálogo de recursos; atención domiciliaria; disponibilidad. | Amplía la operación a recursos domiciliarios sin condicionar el núcleo inicial de atención virtual. |

## 5.4 Resumen de priorización y esfuerzo

| Prioridad | Historias | Story Points | Participación del esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| MUST | 22 | 189 | 53,4 % |
| SHOULD | 14 | 126 | 35,6 % |
| COULD | 4 | 39 | 11,0 % |
| TOTAL | 40 | 354 | 100 % |

La clasificación MoSCoW expresa la necesidad relativa de una funcionalidad para el producto, mientras que los Story Points representan esfuerzo relativo. Por tanto, una Historia de Usuario con alta prioridad no necesariamente posee un esfuerzo mayor, y una historia de gran tamaño no debe reducir su prioridad únicamente por su complejidad.

# 6. Historias de Usuario detalladas

Las cuarenta Historias de Usuario se presentan a continuación agrupadas por dominio funcional. Cada historia conserva su identificador estable, orden actual en el Product Backlog, trazabilidad con requisitos de origen, prioridad, estimación, dependencias, atributos relacionados, formulación y criterios de aceptación.

## 6.1 Plataforma, acceso y navegación

HU-01 | Acceso seguro al sistema

| Orden en Product Backlog | 1 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Plataforma / Seguridad |
| Requisitos origen | RFL-S001 |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 8 Story Points |
| Valor | Habilita el acceso controlado a toda la plataforma y protege información clínica, académica y administrativa. |
| Dependencias | Cuenta de usuario registrada y activa; matriz de roles y permisos; mecanismo de autenticación multifactor para perfiles aplicables. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001, RNF-S005, RNF-S006, RNF-R002. |

Historia de usuario: Como usuario registrado del Hospital Virtual, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder únicamente a las funciones e información autorizadas para mi perfil.

Criterios de aceptación

1. Dado un usuario con cuenta activa y credenciales válidas, cuando ingrese su nombre de usuario y contraseña, entonces el sistema deberá permitir el acceso y cargar las funciones autorizadas para su rol.

2. Dado un usuario con contraseña incorrecta, cuando intente iniciar sesión, entonces el sistema deberá denegar el acceso sin revelar cuál dato de autenticación es incorrecto.

3. Dado un usuario cuya cuenta no se encuentre activa, cuando presente credenciales válidas, entonces el sistema deberá denegar el acceso.

4. Dado un profesional de la salud o usuario administrativo, cuando complete correctamente sus credenciales primarias, entonces el sistema deberá exigir el segundo factor de autenticación antes de habilitar el acceso protegido.

5. Cada intento de inicio de sesión deberá quedar registrado en la bitácora de auditoría con usuario, rol, fecha y hora, acción y resultado.

HU-08 | Navegar por las secciones del sistema

| Orden en Product Backlog | 2 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Plataforma / Configuración |
| Requisitos origen | RFL-CF001 |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 3 Story Points |
| Valor | Facilita que cada usuario identifique y acceda a las secciones del sistema mediante una navegación consistente. |
| Dependencias | HU-01; catálogo de navegación aprobado por el Hospital; configuración de roles y permisos. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-U004; RNF-S001. |

Historia de usuario: Como usuario autorizado, quiero identificar y abrir fácilmente las secciones disponibles del Hospital Virtual para acceder a las funciones que necesito según mi perfil.

Criterios de aceptación

1. El sistema deberá presentar las secciones de la aplicación mediante un componente de navegación común.

2. Cada sección deberá utilizar el nombre y el icono definidos en el catálogo de navegación aprobado por el Hospital.

3. El acceso efectivo a una sección o función deberá continuar sujeto a los permisos asociados con el rol del usuario autenticado.

4. En una prueba con 10 usuarios representativos, al menos el 85 % deberá identificar y abrir la sección solicitada en un máximo de 15 segundos y dos interacciones, sin asistencia.

## 6.2 Citas, agenda y atención virtual

HU-02 | Agendar una cita médica

| Orden en Product Backlog | 3 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Citas y Agenda |
| Requisitos origen | RFL-C003; RFL-C004; RFL-C005 |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 13 Story Points |
| Valor | Es el principal punto de entrada del paciente al servicio y habilita las atenciones posteriores. |
| Dependencias | HU-01; especialidades y modalidades habilitadas; agendas y disponibilidad de profesionales. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-R001; RNF-F004; RNF-U001; RNF-F003. |

Historia de usuario: Como paciente, quiero consultar disponibilidad y agendar una cita con un profesional de la salud para obtener atención en una fecha, horario y modalidad que se ajusten a mi necesidad.

Criterios de aceptación

1. Dado un paciente autenticado, cuando seleccione “Agendar nueva cita”, entonces el sistema deberá mostrar las especialidades y modalidades habilitadas.

2. Dada una especialidad y modalidad seleccionadas, cuando el paciente consulte disponibilidad, entonces el sistema deberá mostrar fechas, franjas horarias y profesionales disponibles en una vista de calendario.

3. Dado un horario disponible, cuando el paciente seleccione profesional y horario y confirme la operación, entonces el sistema deberá crear una cita con paciente, especialidad, profesional, modalidad, fecha, hora y agenda como datos obligatorios.

4. La cita creada deberá quedar en estado “agendada” y el sistema deberá notificar su creación al paciente y al profesional mediante la aplicación y correo electrónico.

5. Si dos solicitudes intentan reservar el mismo horario, el sistema deberá confirmar solo la primera operación válida y rechazar la otra sin crear registros parciales.

6. Las operaciones de consulta de disponibilidad y creación de cita deberán cumplir los objetivos de rendimiento definidos para la línea base.

HU-07 | Consultar y filtrar citas

| Orden en Product Backlog | 4 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Citas y Agenda |
| Requisitos origen | RFL-C001; RFL-C002 |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 5 Story Points |
| Valor | Permite a pacientes, profesionales y personal administrativo localizar las citas que corresponden a su ámbito autorizado. |
| Dependencias | HU-01; existencia de citas; permisos asociados al rol del usuario. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-R001. |

Historia de usuario: Como usuario autorizado, quiero consultar y filtrar las citas de mi ámbito de gestión para encontrar rápidamente las atenciones que necesito revisar.

Criterios de aceptación

1. La sección “Citas” deberá mostrar únicamente las citas que el usuario autenticado tenga autorización para consultar.

2. Un paciente deberá visualizar sus propias citas; un profesional de la salud, las citas en las que esté asignado; y el personal administrativo autorizado, las citas de su ámbito de gestión.

3. La lista deberá ordenarse de forma descendente por fecha y podrá agruparse por estado y especialidad.

4. El sistema deberá permitir filtrar por rango de fechas, estado, especialidad, profesional, paciente y modalidad, mostrando únicamente los criterios disponibles para el rol.

5. La consulta y filtrado de citas deberá cumplir el objetivo de rendimiento definido en RNF-R001.

HU-06 | Consultar agenda profesional

| Orden en Product Backlog | 5 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Citas y Agenda |
| Requisitos origen | RFL-A001; RFL-A002 |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 8 Story Points |
| Valor | Permite organizar y preparar la actividad clínica del profesional con una vista operativa de sus atenciones. |
| Dependencias | HU-01; citas asignadas al profesional; agendas configuradas. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-U006; RNF-R002; RNF-S001. |

Historia de usuario: Como profesional de la salud, quiero consultar y filtrar mi agenda para conocer las citas que tengo asignadas y preparar oportunamente cada atención.

Criterios de aceptación

1. Cuando el profesional ingrese a “Agenda”, el sistema deberá seleccionar por defecto la semana actual.

2. El sistema deberá mostrar las citas asignadas dentro del periodo seleccionado con fecha, hora, paciente, estado y modalidad.

3. El profesional deberá poder filtrar y agrupar sus citas por rango de fechas, estado, especialidad y modalidad.

4. Cada cita deberá ofrecer acceso al registro clínico únicamente cuando el profesional esté autorizado para consultarlo.

5. En una prueba con 10 profesionales autorizados, al menos el 90 % deberá localizar la programación de la semana actual en un máximo de 30 segundos y tres interacciones, sin asistencia.

HU-04 | Ingresar y comunicarse en una teleconsulta

| Orden en Product Backlog | 11 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Citas / Atención virtual |
| Requisitos origen | RFL-C010; RFL-C011; RFL-P004 |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 13 Story Points |
| Valor | Materializa la atención virtual, una de las capacidades centrales del Hospital Virtual. |
| Dependencias | HU-01; HU-02; cita virtual confirmada; plataforma de videoconferencia configurada; protocolo institucional de atención virtual. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S007; RNF-D001; RNF-D002; RNF-U001; RPY-N004; RPY-N005. |

Historia de usuario: Como paciente con una cita virtual confirmada, quiero ingresar a la teleconsulta y comunicarme con el profesional asignado para recibir atención médica de manera remota.

Criterios de aceptación

1. Dada una cita virtual confirmada y habilitada según su fecha y hora, el sistema deberá permitir al paciente y al profesional asignado ingresar mediante el enlace vinculado con la cita.

2. Durante una teleconsulta activa, paciente y profesional deberán poder comunicarse mediante audio, video y chat a través de la plataforma configurada.

3. Antes de que el paciente confirme la consulta virtual, el sistema deberá mostrar la versión vigente aprobada por el Hospital sobre alcance, limitaciones, signos de alarma y situaciones que requieren atención presencial o de urgencias.

4. Si un participante pierde temporalmente la conexión, el sistema deberá permitirle reconectarse a la misma sesión al menos una vez mientras permanezca activa.

5. El sistema deberá impedir el ingreso de cualquier persona que no sea el paciente, el profesional asignado o un estudiante con asignación y consentimiento vigentes.

6. El enlace de sesión no deberá revelar información clínica ni permitir el acceso a una cita diferente de la autorizada.

HU-09 | Recibir recordatorios de citas

| Orden en Product Backlog | 23 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Paciente / Citas |
| Requisitos origen | RFL-P001A |
| Prioridad | SHOULD — Release 2 — Evolución funcional |
| Estimación | 5 Story Points |
| Valor | Reduce olvidos de citas y mejora la continuidad de la atención. |
| Dependencias | HU-02; cita confirmada; zona horaria del paciente; notificaciones en aplicación y correo. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-D001; RNF-C001. |

Historia de usuario: Como paciente, quiero recibir recordatorios oportunos de mis citas confirmadas para reducir el riesgo de olvidarlas.

Criterios de aceptación

1. El sistema deberá enviar recordatorios de cada cita confirmada mediante notificación en la aplicación y correo electrónico.

2. Los recordatorios deberán enviarse 24 horas y 1 hora antes de la fecha y hora programadas.

3. La programación de recordatorios deberá utilizar la zona horaria configurada en el perfil del paciente.

4. Los cambios y cancelaciones de cita deberán notificarse de inmediato.

5. El paciente no deberá poder desactivar los recordatorios correspondientes a cambios y cancelaciones de citas.

HU-13 | Solicitar reprogramación o cancelación de una cita

| Orden en Product Backlog | 24 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Paciente / Citas |
| Requisitos origen | RFL-C009 |
| Prioridad | SHOULD — Release 2 — Evolución funcional |
| Estimación | 8 Story Points |
| Valor | Permite al paciente gestionar cambios sobre una cita existente sin perder trazabilidad del proceso. |
| Dependencias | HU-02; cita en estado elegible; al menos 24 horas antes del inicio; servicio de notificaciones. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-R001; RNF-F004; RNF-S006. |

Historia de usuario: Como paciente, quiero solicitar la reprogramación o cancelación de una cita para informar oportunamente que necesito cambiar la atención programada.

Criterios de aceptación

1. La opción deberá estar disponible para citas en estado “agendada”, “reagendada” o “confirmada” cuando falten al menos 24 horas para su inicio.

2. La solicitud deberá permitir indicar si corresponde a reprogramación o cancelación e incluir una justificación.

3. Cuando se solicite reprogramación, deberá registrarse la nueva fecha y hora propuesta.

4. Toda solicitud deberá registrar fecha de creación y estado inicial “pendiente de gestión”.

5. El sistema deberá notificar la solicitud al profesional asignado y al personal administrativo autorizado.

HU-14 | Exportar una cita a Google Calendar

| Orden en Product Backlog | 37 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Citas / Integraciones |
| Requisitos origen | RFL-C006 |
| Prioridad | COULD — Release 3 — Capacidades complementarias |
| Estimación | 5 Story Points |
| Valor | Facilita que el paciente incorpore una cita a su calendario personal sin duplicar información clínica. |
| Dependencias | HU-02; cita existente; integración compatible con Google Calendar. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-C003; RNF-S004. |

Historia de usuario: Como paciente, quiero exportar una cita a Google Calendar para incorporarla a mi calendario personal con la fecha y datos administrativos necesarios.

Criterios de aceptación

1. El sistema deberá permitir al paciente seleccionar una cita y generar un objeto JSON compatible con la API de Google Calendar.

2. La exportación deberá incluir identificador de la cita, título, fecha y hora de inicio y finalización y zona horaria.

3. También deberá incluir modalidad, enlace de conexión y notas administrativas autorizadas.

4. El objeto exportado no deberá incluir información clínica.

5. El objeto deberá poder ser procesado por la versión vigente de la API de Google Calendar sin alterar fecha, hora ni zona horaria.

## 6.3 Gestión clínica y continuidad de la atención

HU-10 | Cargar documentos clínicos y resultados

| Orden en Product Backlog | 6 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Historia Clínica / Paciente |
| Requisitos origen | RFL-HC005; RFL-HC006 |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 8 Story Points |
| Valor | Permite incorporar información clínica aportada por el paciente para complementar su atención. |
| Dependencias | HU-01; perfil del paciente; almacenamiento documental; controles de formato y tamaño. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S004; RNF-S006; RNF-C001. |

Historia de usuario: Como paciente, quiero cargar documentos de historia clínica y resultados de exámenes para poner a disposición del equipo asistencial información relevante para mi atención.

Criterios de aceptación

1. El paciente deberá poder cargar documentos en formatos PDF, JPEG, JPG o PNG y asociarlos con su propio perfil.

2. En cada operación se deberán admitir hasta tres archivos, con un tamaño máximo de 15 MB por archivo.

3. Para documentos de historia clínica, el sistema deberá registrar tipo de documento, fecha del documento, fecha de carga y estado inicial “pendiente de revisión”.

4. Para resultados de exámenes, el sistema deberá registrar tipo de examen, fecha del resultado, fecha de carga y estado inicial “pendiente de revisión”.

5. Las cargas deberán quedar registradas en la bitácora de auditoría y protegidas conforme a los controles de seguridad y privacidad de la línea base.

HU-11 | Revisar documentos clínicos aportados

| Orden en Product Backlog | 7 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Historia Clínica |
| Requisitos origen | RFL-HC007 |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 8 Story Points |
| Valor | Completa el ciclo de los documentos aportados por pacientes y evita incorporar información no revisada al registro clínico oficial. |
| Dependencias | HU-10; autorización clínica; documentos en estado pendiente de revisión; bitácora de auditoría. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S002; RNF-S006; RNF-F003. |

Historia de usuario: Como profesional de la salud autorizado, quiero revisar los documentos aportados por un paciente para validar su pertinencia antes de utilizar su contenido dentro del proceso asistencial.

Criterios de aceptación

1. El profesional autorizado deberá poder consultar los documentos aportados por el paciente que se encuentren pendientes de revisión.

2. Para cada documento, el profesional deberá poder seleccionar el estado “validado” o “rechazado”.

3. La revisión deberá registrar observaciones y fecha de revisión.

4. El archivo original aportado por el paciente no deberá ser reemplazado durante la revisión.

5. Si el profesional incorpora información del documento al registro clínico oficial, dicha acción deberá quedar trazada en la auditoría.

HU-03A | Consultar historia clínica y registros de atención

| Orden en Product Backlog | 8 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Historia Clínica |
| Requisitos origen | RFL-HC002 |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 8 Story Points |
| Valor | Proporciona el contexto clínico necesario para tomar decisiones informadas durante una atención. |
| Dependencias | HU-01; relación asistencial o autorización vigente; información clínica disponible. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S002; RNF-S004; RNF-S006; RNF-U005. |

Historia de usuario: Como profesional de la salud autorizado, quiero consultar la historia clínica y los registros de atención de un paciente asignado para comprender sus antecedentes y tomar decisiones informadas.

Criterios de aceptación

1. El sistema deberá permitir la consulta únicamente cuando el profesional tenga autorización y una relación asistencial vigente con el paciente.

2. La consulta deberá mostrar la historia clínica y los registros de atención disponibles dentro del alcance de los permisos del profesional.

3. Un profesional sin relación asistencial o autorización vigente no deberá poder consultar la información clínica del paciente.

4. Cada acceso a información clínica deberá registrarse en la bitácora de auditoría.

5. En una prueba con 10 profesionales autorizados, al menos el 90 % deberá localizar el registro de atención más reciente dentro del tiempo e interacciones definidos por RNF-U005.

HU-03B | Consultar resultados diagnósticos

| Orden en Product Backlog | 9 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Historia Clínica / Integraciones clínicas |
| Requisitos origen | RFL-HC003 |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 5 Story Points |
| Valor | Permite utilizar resultados de laboratorio e imágenes diagnósticas como apoyo a la valoración clínica. |
| Dependencias | HU-01; paciente autorizado; proveedor externo de resultados configurado y disponible. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S002; RNF-R002; RNF-U005; RNF-C001. |

Historia de usuario: Como profesional de la salud autorizado, quiero consultar los resultados de laboratorio e imágenes diagnósticas de un paciente para complementar su valoración clínica.

Criterios de aceptación

1. El sistema deberá permitir consultar en línea los resultados diagnósticos asociados con el paciente y obtenidos desde el proveedor externo configurado.

2. Para cada resultado deberá mostrarse como mínimo su origen, fecha, tipo y estado de disponibilidad.

3. La consulta deberá respetar los permisos y la relación asistencial vigente del profesional con el paciente.

4. Los fallos atribuibles al proveedor externo deberán registrarse separadamente de los errores propios del sistema.

5. La localización de resultados diagnósticos deberá cumplir el objetivo de usabilidad definido en RNF-U005.

HU-03C | Registrar evolución clínica de una atención

| Orden en Product Backlog | 10 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Historia Clínica |
| Requisitos origen | RFL-HC001 |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 8 Story Points |
| Valor | Conserva la trazabilidad clínica de lo ocurrido durante o después de una atención. |
| Dependencias | HU-01; paciente y cita asignados; registro de atención disponible. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S002; RNF-S006; RNF-F003. |

Historia de usuario: Como profesional de la salud autorizado, quiero registrar la evolución clínica de una atención para dejar constancia de los hallazgos, decisiones e indicaciones realizadas al paciente.

Criterios de aceptación

1. Durante o después de una atención, el profesional autorizado deberá poder registrar evolución clínica, tratamientos, procedimientos, diagnósticos, indicaciones y novedades.

2. La información registrada deberá quedar asociada con el paciente, la cita, el profesional, la fecha y el registro de atención correspondiente.

3. Solo los profesionales con autorización sobre la atención podrán crear o modificar el registro clínico dentro de las reglas institucionales.

4. Las modificaciones de registros clínicos deberán quedar registradas en la bitácora de auditoría.

5. Después de guardar una actualización, la versión vigente deberá propagarse a los módulos que la consulten dentro del tiempo máximo definido por RNF-F003.

HU-05A | Crear y enviar una remisión a un especialista

| Orden en Product Backlog | 12 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Médico / Remisiones |
| Requisitos origen | RFL-M001; RFL-M002; RFL-M004 (transversal) |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 8 Story Points |
| Valor | Inicia el acceso a valoración especializada y permite seleccionar un profesional adecuado de la red habilitada. |
| Dependencias | HU-01; HU-03A; HU-03B cuando aplique; red de especialistas habilitada; disponibilidad para atención virtual. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S002; RNF-S006; RPY-N006. |

Historia de usuario: Como médico general, quiero crear y enviar una remisión a un especialista de la red habilitada para solicitar una valoración especializada del paciente.

Criterios de aceptación

1. Cuando el médico general determine que el paciente requiere valoración especializada, deberá poder crear una remisión con paciente, especialidad requerida, motivo clínico, prioridad, resumen clínico o epicrisis disponible y documentos diagnósticos pertinentes.

2. El médico general deberá poder consultar especialistas nacionales e internacionales pertenecientes a la red habilitada y filtrarlos por especialidad, modalidad virtual y disponibilidad.

3. El médico general deberá poder seleccionar un especialista y enviarle la solicitud de remisión.

4. La remisión deberá crearse en estado “pendiente” y notificarse al paciente y al especialista seleccionado.

5. El sistema deberá registrar la fecha y hora de creación y de envío al especialista como parte de la trazabilidad definida por RFL-M004.

HU-05B | Responder una solicitud de remisión

| Orden en Product Backlog | 13 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Médico / Remisiones |
| Requisitos origen | RFL-M003; RFL-M004 (transversal) |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 5 Story Points |
| Valor | Permite al especialista decidir oportunamente si puede asumir la valoración solicitada. |
| Dependencias | HU-05A; especialista autorizado; remisión pendiente. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S006; RPY-N006. |

Historia de usuario: Como especialista de la red habilitada, quiero aceptar o rechazar una solicitud de remisión para informar si puedo realizar la valoración especializada requerida.

Criterios de aceptación

1. El especialista autorizado deberá poder consultar las solicitudes de remisión que le hayan sido enviadas.

2. Para cada solicitud pendiente, el especialista deberá poder aceptarla o rechazarla y registrar una observación.

3. Si la solicitud es aceptada, el sistema deberá crear una cita virtual en estado “pendiente de confirmación” y notificar al paciente.

4. Si el especialista rechaza la solicitud, el sistema deberá conservar la decisión, registrar el motivo u observación y notificar al médico general.

5. El sistema deberá registrar la fecha y hora de la respuesta del especialista y calcular el tiempo transcurrido desde el envío de la remisión.

HU-05C | Confirmar o rechazar la atención especializada

| Orden en Product Backlog | 14 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Médico / Remisiones |
| Requisitos origen | RFL-M003; RFL-M004 (transversal) |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 8 Story Points |
| Valor | Permite al paciente decidir sobre la atención especializada propuesta y completar el ciclo de confirmación de la remisión. |
| Dependencias | HU-05B; cita especializada en estado pendiente de confirmación. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S006; RPY-N006. |

Historia de usuario: Como paciente, quiero confirmar o rechazar la cita especializada originada por una remisión para decidir si continúo con la atención propuesta.

Criterios de aceptación

1. Cuando el especialista acepte una remisión, el paciente deberá recibir una notificación de la cita virtual creada en estado “pendiente de confirmación”.

2. El paciente deberá poder confirmar o rechazar la cita especializada.

3. Si el paciente confirma, la cita deberá cambiar al estado “confirmada”.

4. Si el paciente rechaza, el sistema deberá registrar el motivo y notificar al médico general.

5. El sistema deberá registrar la fecha y hora de confirmación o rechazo y calcular los tiempos transcurridos entre los eventos del proceso de remisión.

HU-15 | Consultar fórmula médica digital

| Orden en Product Backlog | 15 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Historia Clínica / Paciente |
| Requisitos origen | RFL-HC004 |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 5 Story Points |
| Valor | Entrega al paciente las indicaciones médicas derivadas de su atención y facilita su consulta posterior. |
| Dependencias | Atención registrada; fórmula médica emitida por un profesional; servicio de notificaciones. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S004; RNF-C001. |

Historia de usuario: Como paciente, quiero consultar y descargar mi fórmula médica digital para disponer de las indicaciones emitidas por el profesional después de la atención.

Criterios de aceptación

1. Cuando un profesional emita una fórmula médica digital, el sistema deberá ponerla a disposición del paciente en formato PDF.

2. El sistema deberá notificar al paciente que la fórmula está disponible en su perfil.

3. El paciente deberá poder consultar y descargar la fórmula médica desde su perfil.

4. La fórmula solo deberá estar disponible para el paciente correspondiente y los perfiles clínicos autorizados según la matriz de permisos.

HU-16 | Gestionar recordatorios de medicamentos

| Orden en Product Backlog | 26 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Paciente / Seguimiento |
| Requisitos origen | RFL-P001B |
| Prioridad | SHOULD — Release 2 — Evolución funcional |
| Estimación | 8 Story Points |
| Valor | Apoya la adherencia del paciente a los horarios indicados en su tratamiento. |
| Dependencias | HU-15; fórmula médica con medicamentos y horarios registrados; servicio de notificaciones. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-D001; RNF-C001. |

Historia de usuario: Como paciente, quiero recibir y administrar recordatorios de medicamentos para seguir los horarios indicados en mi fórmula médica.

Criterios de aceptación

1. Cuando una fórmula médica incluya medicamentos con fecha y hora de administración registradas, el sistema deberá generar recordatorios en los momentos indicados.

2. Los recordatorios deberán enviarse mediante la aplicación y correo electrónico.

3. El paciente deberá poder desactivar los recordatorios de medicamentos.

4. El paciente deberá poder reactivar posteriormente los recordatorios.

5. Desactivar o reactivar recordatorios no deberá modificar el contenido de la fórmula médica.

HU-12 | Intercambiar mensajes asincrónicos asociados con una atención

| Orden en Product Backlog | 25 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Paciente / Comunicación asistencial |
| Requisitos origen | RFL-P002 |
| Prioridad | SHOULD — Release 2 — Evolución funcional |
| Estimación | 13 Story Points |
| Valor | Extiende la comunicación asistencial antes y después de una atención síncrona. |
| Dependencias | Cita confirmada; profesional asignado; almacenamiento de mensajes y adjuntos; registro de atención. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S002; RNF-S004; RNF-S006; RNF-C001. |

Historia de usuario: Como paciente o profesional asignado, quiero intercambiar mensajes asincrónicos asociados con una atención para resolver comunicaciones clínicas dentro de una ventana controlada.

Criterios de aceptación

1. El chat deberá estar disponible desde la confirmación de la cita y hasta 24 horas después de su finalización.

2. Solo el paciente y el profesional asignado deberán poder participar en el chat de la atención.

3. Cada participante podrá adjuntar hasta tres archivos en formatos PDF, JPEG, JPG o PNG de máximo 15 MB cada uno.

4. Los mensajes no podrán ser modificados ni eliminados por los participantes una vez enviados.

5. Los mensajes deberán quedar asociados con el registro de atención y conservarse durante el mismo periodo definido por el Hospital para dicho registro.

## 6.4 Formación y prácticas clínicas

HU-19 | Configurar una práctica clínica y su supervisor

| Orden en Product Backlog | 16 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Formación / Prácticas clínicas |
| Requisitos origen | RFL-E003; RFL-E004 |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 8 Story Points |
| Valor | Establece la estructura académica mínima que habilita asignaciones de estudiantes y supervisión clínica. |
| Dependencias | HU-01; estudiantes registrados; red de profesionales autorizados; periodos y programas académicos. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S003; RNF-S006; RPY-N004. |

Historia de usuario: Como coordinador académico, quiero configurar una práctica clínica y asignar sus supervisores para habilitar de forma controlada la participación de estudiantes durante el periodo académico.

Criterios de aceptación

1. El coordinador académico deberá poder vincular un estudiante con una práctica clínica y registrar programa académico, periodo, especialidad, fecha de inicio, fecha de finalización y estado.

2. Los estados permitidos para la práctica deberán ser “planeada”, “activa”, “finalizada” o “cancelada”.

3. Solo los estudiantes con una práctica en estado “activa” podrán ser asignados a citas o sesiones.

4. Para cada práctica, el coordinador deberá poder asignar un médico supervisor principal y, opcionalmente, un supervisor sustituto perteneciente a la red de profesionales autorizados.

5. La asignación de supervisores deberá respetar la vigencia de la práctica y conservar el historial de reemplazos.

HU-17 | Planificar participación estudiantil en una atención

| Orden en Product Backlog | 17 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Formación / Agenda académica |
| Requisitos origen | RFL-A003; RFL-C012 |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 13 Story Points |
| Valor | Integra el componente universitario al proceso asistencial mediante asignaciones controladas de estudiantes. |
| Dependencias | HU-19; agenda del supervisor; citas; estudiantes con práctica activa. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S003; RNF-S006; RPY-N004. |

Historia de usuario: Como médico supervisor o coordinador académico, quiero planificar la participación de estudiantes en atenciones para organizar el acompañamiento académico dentro de la práctica clínica.

Criterios de aceptación

1. El coordinador académico o médico supervisor deberá poder programar un bloque de acompañamiento estudiantil indicando práctica, estudiantes activos, fecha, hora de inicio, hora de finalización y modalidad de participación.

2. Cuando una cita sea programada dentro del bloque, el sistema deberá proponer la vinculación de los estudiantes asociados.

3. El médico supervisor deberá poder asignar a una cita específica hasta cuatro estudiantes activos, vinculados con una práctica vigente y asociados con dicho supervisor.

4. Para cada estudiante se deberá registrar la modalidad de participación “activa” o “escucha”.

5. La vinculación propuesta no deberá habilitar el ingreso del estudiante a la teleconsulta hasta que exista consentimiento vigente del paciente.

HU-18 | Autorizar participación de estudiantes

| Orden en Product Backlog | 18 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Formación / Consentimiento del paciente |
| Requisitos origen | RFL-C013 |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 8 Story Points |
| Valor | Protege la autonomía y privacidad del paciente antes de permitir la participación estudiantil. |
| Dependencias | HU-17; cita; estudiantes asignados; texto de consentimiento vigente. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S002; RNF-S006; RNF-S007; RPY-N004. |

Historia de usuario: Como paciente, quiero conocer quiénes son los estudiantes asignados y autorizar o rechazar su participación para mantener control sobre quién puede estar presente en mi atención.

Criterios de aceptación

1. Antes de permitir el acceso de estudiantes a la teleconsulta, el sistema deberá mostrar al paciente la identidad académica de cada estudiante asignado y su modalidad de participación.

2. El sistema deberá solicitar de manera explícita el consentimiento del paciente.

3. La respuesta deberá registrar decisión, fecha, hora y versión del texto de consentimiento presentado.

4. El paciente deberá poder rechazar o revocar el consentimiento antes del inicio de la sesión.

5. Sin un consentimiento vigente, el sistema deberá denegar el acceso de los estudiantes a la teleconsulta.

6. La creación, rechazo o revocación del consentimiento deberá quedar registrada en la bitácora de auditoría.

HU-20 | Programar una sesión de preparación académica

| Orden en Product Backlog | 27 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Formación / Prácticas clínicas |
| Requisitos origen | RFL-E009 |
| Prioridad | SHOULD — Release 2 — Evolución funcional |
| Estimación | 8 Story Points |
| Valor | Permite preparar académicamente a estudiantes y supervisores antes de una atención con participación estudiantil. |
| Dependencias | HU-19; cita; práctica; supervisor y estudiantes asignados; sala virtual. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S003; RNF-S006. |

Historia de usuario: Como médico supervisor o coordinador académico, quiero programar una sesión de preparación vinculada a una cita para orientar a los estudiantes antes de su participación clínica.

Criterios de aceptación

1. La sesión de preparación deberá programarse al menos 24 horas antes de la cita del paciente.

2. La programación deberá vincular la cita, la práctica, el supervisor y los estudiantes asignados.

3. Se deberán registrar fecha, hora de inicio, hora de finalización y sala virtual.

4. El sistema deberá notificar a los participantes cuando la sesión sea programada.

5. El actor que creó la sesión deberá poder reprogramarla o cancelarla antes de su inicio.

HU-21 | Preparar y presentar un caso clínico

| Orden en Product Backlog | 28 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Formación / Prácticas clínicas |
| Requisitos origen | RFL-E005 |
| Prioridad | SHOULD — Release 2 — Evolución funcional |
| Estimación | 8 Story Points |
| Valor | Apoya el aprendizaje basado en casos bajo supervisión sin confundir material académico con el registro clínico oficial. |
| Dependencias | HU-17; HU-18; participación activa; médico supervisor. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S002; RNF-S003; RNF-S006; RPY-N004. |

Historia de usuario: Como estudiante asignado a una atención, quiero preparar y presentar un resumen del caso para discutirlo académicamente con mi médico supervisor.

Criterios de aceptación

1. Cuando la cita esté configurada con participación activa, el estudiante asignado deberá poder preparar un resumen escrito del caso.

2. El estudiante deberá poder presentar oralmente el caso al médico supervisor mediante audio y video durante la sesión.

3. El resumen deberá identificarse expresamente como “nota académica”.

4. La nota académica deberá ser visible únicamente para el estudiante y el médico supervisor.

5. La nota no deberá formar parte del registro clínico oficial salvo que el supervisor incorpore expresamente información pertinente.

HU-22 | Proponer un diagnóstico académico

| Orden en Product Backlog | 29 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Formación / Prácticas clínicas |
| Requisitos origen | RFL-E006 |
| Prioridad | SHOULD — Release 2 — Evolución funcional |
| Estimación | 8 Story Points |
| Valor | Facilita el razonamiento clínico supervisado manteniendo separación entre una propuesta académica y el diagnóstico oficial. |
| Dependencias | HU-17; HU-18; modalidad activa; médico supervisor. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S002; RNF-S003; RNF-S006; RPY-N004. |

Historia de usuario: Como estudiante en una actividad con participación activa, quiero registrar una propuesta de diagnóstico para recibir validación y retroalimentación del médico supervisor.

Criterios de aceptación

1. El estudiante deberá poder registrar y enviar al médico supervisor una propuesta identificada como “preliminar - uso académico”.

2. El supervisor deberá poder aprobar o rechazar la propuesta e incluir una observación.

3. Únicamente una propuesta aprobada podrá ser incorporada por el supervisor al registro de atención.

4. La incorporación al registro clínico deberá ser una acción explícita del supervisor y no automática.

5. El sistema deberá conservar la decisión del supervisor y su trazabilidad.

HU-23 | Participar en una teleconsulta en modalidad escucha

| Orden en Product Backlog | 30 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Formación / Teleconsulta académica |
| Requisitos origen | RFL-E007; RFL-E011 |
| Prioridad | SHOULD — Release 2 — Evolución funcional |
| Estimación | 13 Story Points |
| Valor | Permite observación académica de una atención real bajo restricciones estrictas de privacidad e intervención. |
| Dependencias | HU-17; HU-18; HU-19; modalidad “escucha”; plataforma de videoconferencia. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S002; RNF-S003; RNF-S006; RNF-S007; RPY-N004. |

Historia de usuario: Como estudiante asignado en modalidad escucha, quiero observar una teleconsulta sin intervenir para aprender del caso respetando la privacidad y autonomía del paciente.

Criterios de aceptación

1. Cuando el acompañamiento esté configurado en modalidad “escucha”, el estudiante asignado deberá poder recibir audio y video de la sesión.

2. Durante la modalidad escucha deberán permanecer deshabilitados el micrófono, la cámara, el chat y el envío de archivos del estudiante.

3. El sistema deberá verificar que exista consentimiento vigente del paciente antes de permitir el ingreso del estudiante.

4. El sistema deberá registrar la hora de ingreso y salida del estudiante.

5. La grabación deberá mantenerse deshabilitada en toda sesión en la que participe un paciente y el sistema no deberá ofrecer a estudiantes, supervisores ni personal administrativo una opción para iniciarla.

HU-24 | Consultar información clínica limitada para la práctica

| Orden en Product Backlog | 31 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Formación / Acceso académico |
| Requisitos origen | RFL-E008 |
| Prioridad | SHOULD — Release 2 — Evolución funcional |
| Estimación | 13 Story Points |
| Valor | Entrega al estudiante únicamente la información clínica necesaria para la práctica bajo principio de mínimo privilegio. |
| Dependencias | HU-17; HU-18; HU-19; aprobación del supervisor; información clínica disponible. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S002; RNF-S003; RNF-S006; RPY-N004. |

Historia de usuario: Como estudiante asignado a una práctica, quiero consultar información clínica limitada del paciente para preparar mi participación sin acceder a datos que no necesito.

Criterios de aceptación

1. El acceso deberá habilitarse desde 24 horas antes del inicio de la cita y hasta su finalización.

2. El estudiante deberá tener asignación vigente, aprobación del médico supervisor y consentimiento vigente del paciente.

3. El sistema podrá mostrar nombre del paciente, edad, motivo de consulta, antecedentes relevantes, resultados diagnósticos autorizados y resumen clínico preparado para la práctica.

4. No deberán mostrarse número de identificación, datos de contacto, dirección ni información de facturación.

5. El sistema deberá impedir la descarga y exportación de la información clínica.

6. Cada acceso del estudiante deberá quedar registrado en la bitácora de auditoría.

HU-25 | Consultar mi actividad y seguimiento académico

| Orden en Product Backlog | 32 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Formación / Portal del estudiante |
| Requisitos origen | RFL-E002; RFL-E010 |
| Prioridad | SHOULD — Release 2 — Evolución funcional |
| Estimación | 8 Story Points |
| Valor | Centraliza para el estudiante las actividades, modalidades de participación, notas y resultados de evaluación asociados a su práctica. |
| Dependencias | HU-19; asignaciones; sesiones académicas; evaluaciones disponibles. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S003; RNF-C001. |

Historia de usuario: Como estudiante, quiero consultar mis actividades, notas académicas, evaluaciones y retroalimentaciones para hacer seguimiento a mi práctica clínica.

Criterios de aceptación

1. Mientras la práctica se encuentre activa, el estudiante deberá poder consultar las citas y sesiones académicas en las que esté asignado.

2. La vista deberá mostrar la modalidad de participación correspondiente a cada actividad.

3. El estudiante deberá poder consultar sus propias notas académicas, evaluaciones, calificaciones y retroalimentaciones.

4. Cuando la práctica finalice, el estudiante solo conservará acceso a sus evaluaciones y al registro no clínico de participación.

5. Después de finalizar la práctica, el estudiante no deberá poder consultar la historia clínica completa, mensajes de la atención ni grabaciones, ni descargar o compartir datos clínicos.

HU-26 | Evaluar una participación clínica

| Orden en Product Backlog | 33 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Formación / Evaluación |
| Requisitos origen | RFL-E001 |
| Prioridad | SHOULD — Release 2 — Evolución funcional |
| Estimación | 5 Story Points |
| Valor | Permite documentar la valoración académica y retroalimentación derivada de cada participación clínica. |
| Dependencias | HU-19; participación clínica realizada; actividad académica abierta. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S003; RNF-S006. |

Historia de usuario: Como médico supervisor, quiero evaluar la participación clínica de un estudiante para registrar su desempeño y proporcionar retroalimentación académica.

Criterios de aceptación

1. Después de una participación clínica, el médico supervisor deberá poder registrar una evaluación del estudiante.

2. La evaluación deberá incluir criterios evaluados, calificación, retroalimentación, fecha y cita o actividad relacionada.

3. Solo el médico supervisor deberá poder modificar la evaluación mientras la actividad no se encuentre cerrada.

4. Una vez cerrada la actividad, las modificaciones deberán quedar restringidas según las reglas académicas definidas por la institución.

5. Las operaciones sobre la evaluación deberán respetar los permisos y trazabilidad asociados con la práctica.

HU-27 | Consultar resultados académicos de estudiantes

| Orden en Product Backlog | 34 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Formación / Seguimiento académico |
| Requisitos origen | RFL-E002 |
| Prioridad | SHOULD — Release 2 — Evolución funcional |
| Estimación | 8 Story Points |
| Valor | Permite al coordinador académico analizar resultados individuales y consolidados sin acceder a información clínica innecesaria. |
| Dependencias | HU-19; HU-26; prácticas y estudiantes bajo responsabilidad del coordinador. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S003; RNF-S006. |

Historia de usuario: Como coordinador académico, quiero consultar los resultados individuales y consolidados de los estudiantes a mi cargo para hacer seguimiento al desempeño de las prácticas clínicas.

Criterios de aceptación

1. El coordinador académico deberá poder consultar resultados de los estudiantes vinculados con las prácticas bajo su responsabilidad.

2. La consulta deberá incluir evaluaciones y calificaciones individuales.

3. El sistema deberá permitir una vista consolidada de resultados para los estudiantes y prácticas correspondientes.

4. La consulta no deberá exponer información clínica que no sea necesaria para la gestión académica.

5. El acceso deberá respetar el alcance definido para el coordinador académico y quedar sujeto a los controles de permisos institucionales.

HU-28 | Gestionar recursos educativos

| Orden en Product Backlog | 38 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Recursos Educativos |
| Requisitos origen | RFL-RE001; RFL-RE002 |
| Prioridad | COULD — Release 3 — Capacidades complementarias |
| Estimación | 8 Story Points |
| Valor | Apoya la planificación de prácticas y sesiones mediante control de disponibilidad de recursos educativos. |
| Dependencias | Prácticas y sesiones; catálogo de aulas, salas, simuladores, equipos audiovisuales y materiales. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-F003. |

Historia de usuario: Como coordinador académico, quiero consultar y reservar recursos educativos para asegurar su disponibilidad durante una práctica o sesión académica.

Criterios de aceptación

1. El sistema deberá permitir consultar disponibilidad por tipo, ubicación, fecha, franja horaria y estado.

2. Los estados de los recursos deberán incluir “disponible”, “reservado”, “en uso” y “fuera de servicio”.

3. El coordinador académico deberá poder reservar, asignar y liberar recursos para una práctica o sesión.

4. Antes de confirmar una reserva, el sistema deberá comprobar la disponibilidad del recurso.

5. El sistema deberá rechazar reservas que se superpongan para el mismo recurso, fecha y franja horaria.

## 6.5 Facturación y pagos

HU-29 | Consultar una factura electrónica

| Orden en Product Backlog | 19 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Facturación y Pagos |
| Requisitos origen | RFL-F001 |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 13 Story Points |
| Valor | Hace visible al paciente la factura generada por una atención facturable y habilita el ciclo posterior de pago. |
| Dependencias | Atención finalizada y facturable; reglas vigentes; sistema externo de facturación hospitalaria. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-F005; RNF-S006; RNF-C001. |

Historia de usuario: Como paciente, quiero consultar la factura electrónica asociada a una atención facturable para conocer los conceptos y valor a pagar.

Criterios de aceptación

1. Cuando una atención esté finalizada y el servicio sea facturable, el sistema deberá enviar al sistema de facturación hospitalaria los datos requeridos para solicitar la emisión de la factura electrónica.

2. Antes del envío, el sistema deberá aplicar la versión vigente de las reglas de facturación y conservar la versión, los datos de entrada y el resultado.

3. Si existe una inconsistencia en los datos o reglas de facturación, el sistema no deberá solicitar la emisión y deberá informar el error al responsable de facturación y contabilidad.

4. Al recibir la respuesta, el sistema deberá almacenar identificador, número, fecha de emisión, conceptos, impuestos, total, estado y archivo o enlace PDF devueltos por el sistema externo.

5. El sistema deberá notificar al paciente cuando la factura se encuentre disponible para consulta.

6. La numeración y validación tributaria de la factura seguirán siendo responsabilidad del sistema externo de facturación hospitalaria.

HU-30 | Pagar una factura en línea

| Orden en Product Backlog | 20 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Facturación y Pagos |
| Requisitos origen | RFL-F002; RFL-F003 |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 13 Story Points |
| Valor | Permite cerrar el ciclo financiero de la atención mediante un pago electrónico trazable y comprobable. |
| Dependencias | HU-29; factura pendiente; pasarela de pagos aprobada por el Hospital. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S004; RNF-S006; RNF-C001. |

Historia de usuario: Como paciente o pagador autorizado, quiero pagar una factura en línea para cancelar el valor de la atención y obtener un comprobante del pago realizado.

Criterios de aceptación

1. El sistema deberá permitir pagar facturas en pesos colombianos mediante PSE y tarjetas débito o crédito a través de la pasarela aprobada por el Hospital.

2. La transacción deberá manejar los estados “pendiente”, “aprobada”, “rechazada”, “cancelada” y “reembolsada”.

3. Cuando la pasarela confirme una transacción como “aprobada”, el sistema deberá asociar la referencia de pago con la factura y marcarla como pagada.

4. Después de un pago aprobado, el sistema deberá generar un comprobante descargable en PDF y notificar al pagador.

5. Las transacciones rechazadas o canceladas no deberán modificar el saldo ni el estado de pago de la factura.

6. El sistema deberá conservar únicamente referencias y estados necesarios de la transacción y no almacenar datos completos de tarjetas.

HU-31 | Gestionar reversos y reembolsos

| Orden en Product Backlog | 35 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Facturación y Pagos |
| Requisitos origen | RFL-F004 |
| Prioridad | SHOULD — Release 2 — Evolución funcional |
| Estimación | 13 Story Points |
| Valor | Permite resolver excepciones financieras posteriores al pago manteniendo trazabilidad de cada decisión. |
| Dependencias | HU-29; HU-30; solicitud de reverso o reembolso; pasarela de pagos. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S006; RNF-C002. |

Historia de usuario: Como responsable de facturación y contabilidad, quiero revisar y resolver solicitudes de reverso o reembolso para gestionar correctamente las excepciones de pago.

Criterios de aceptación

1. El responsable autorizado deberá poder consultar y revisar solicitudes de reverso o reembolso.

2. Para cada solicitud deberá poder aprobarla o rechazarla.

3. Cuando la solicitud sea aprobada, el sistema deberá enviar la operación correspondiente a la pasarela de pagos.

4. El sistema deberá actualizar la transacción al estado resultante de la operación.

5. Cada decisión deberá registrar responsable, fecha, motivo, valor y referencia externa.

HU-32 | Conciliar pagos

| Orden en Product Backlog | 36 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Facturación y Pagos |
| Requisitos origen | RFL-F005 |
| Prioridad | SHOULD — Release 2 — Evolución funcional |
| Estimación | 8 Story Points |
| Valor | Permite identificar y analizar diferencias entre los registros internos, la pasarela y el sistema de facturación hospitalaria. |
| Dependencias | HU-29; HU-30; sistema de facturación; pasarela; HU-31 cuando existan reversos o reembolsos. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S006; RNF-C002. |

Historia de usuario: Como responsable de facturación y contabilidad, quiero consultar y conciliar pagos entre los sistemas involucrados para identificar y resolver diferencias financieras.

Criterios de aceptación

1. El sistema deberá permitir consultar pagos por rango de fechas, paciente, pagador, número de factura, medio de pago, referencia externa y estado.

2. La consulta deberá comparar la información disponible en el Hospital Virtual, la pasarela y el sistema de facturación hospitalaria.

3. El sistema deberá identificar diferencias entre las fuentes consultadas.

4. El responsable deberá poder utilizar los datos de referencia y estado para apoyar el proceso de conciliación.

5. La consulta y acciones asociadas deberán respetar los permisos del responsable de facturación y contabilidad.

## 6.6 Reportes, integraciones y recursos

HU-33A | Intercambiar diariamente información financiera con el sistema contable

| Orden en Product Backlog | 21 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Reportes e Integraciones / Contabilidad |
| Requisitos origen | RFL-R001A |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 13 Story Points |
| Valor | Integra la operación financiera del Hospital Virtual con los procesos contables institucionales. |
| Dependencias | HU-29; HU-30; información de reembolsos/notas crédito cuando exista; interfaz API REST o CSV configurada. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-C002; RNF-S006; RNF-R002. |

Historia de usuario: Como responsable de facturación y contabilidad, quiero que el Hospital Virtual intercambie diariamente la información financiera con el sistema contable institucional para mantener sincronizados los registros de la operación.

Criterios de aceptación

1. El sistema deberá intercambiar diariamente facturas, pagos, reembolsos y notas crédito con el sistema contable institucional.

2. El intercambio deberá realizarse mediante API REST o archivos CSV codificados en UTF-8, según la interfaz configurada por la Universidad.

3. Cada ejecución deberá registrar el número de registros enviados, aceptados y rechazados.

4. El intercambio deberá utilizar identificadores únicos y conteos de control para preservar la cantidad e integridad de los registros transmitidos.

5. Cada intercambio con el sistema externo deberá quedar registrado en la bitácora de auditoría.

HU-33B | Gestionar errores y reenvíos del intercambio contable

| Orden en Product Backlog | 22 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Reportes e Integraciones / Contabilidad |
| Requisitos origen | RFL-R001A |
| Prioridad | MUST — Release 1 — MVP operativo integral |
| Estimación | 8 Story Points |
| Valor | Permite recuperar fallos de integración sin perder ni duplicar registros financieros. |
| Dependencias | HU-33A; bitácora de intercambio; configuración de reintentos; registros pendientes o rechazados. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-C002; RNF-S006; RNF-R002. |

Historia de usuario: Como responsable de facturación y contabilidad, quiero gestionar errores y reenvíos del intercambio contable para recuperar registros fallidos sin generar duplicados.

Criterios de aceptación

1. Cuando ocurra un error de intercambio, el sistema deberá registrar la causa y conservar el detalle de los registros aceptados y rechazados.

2. El sistema deberá ejecutar los reintentos automáticos configurados para los registros pendientes.

3. Los reintentos no deberán generar duplicados en el sistema contable institucional.

4. El responsable de facturación y contabilidad deberá poder realizar el reenvío manual de los registros pendientes o corregidos.

5. El sistema deberá conservar información suficiente para conciliar posteriormente el resultado de los reintentos y reenvíos.

HU-34 | Generar reportes operativos y administrativos

| Orden en Product Backlog | 39 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Reportes e Integraciones |
| Requisitos origen | RFL-R001B |
| Prioridad | COULD — Release 3 — Capacidades complementarias |
| Estimación | 13 Story Points |
| Valor | Proporciona información consolidada para seguimiento clínico, académico, financiero y operativo. |
| Dependencias | Datos suficientes generados por los módulos; permisos de reporte; mecanismos de exportación PDF/XLSX. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S002; RNF-S003; RNF-C001. |

Historia de usuario: Como usuario administrativo autorizado, quiero generar reportes de mi ámbito de responsabilidad para analizar la operación del Hospital Virtual y apoyar la toma de decisiones.

Criterios de aceptación

1. El sistema deberá ofrecer reportes de servicios prestados, citas, facturación y recaudo, pagos, remisiones y tiempos de respuesta, participación y evaluación de estudiantes y uso de recursos médicos y educativos.

2. Los reportes deberán permitir filtros por rango de fechas y las dimensiones aplicables a cada tipo de informe.

3. Los resultados deberán poder exportarse en formatos PDF y XLSX.

4. El administrador del Hospital, el coordinador académico y el responsable de facturación y contabilidad solo podrán consultar los reportes correspondientes a sus permisos.

5. Los reportes no deberán exponer información clínica o personal fuera del ámbito autorizado para el usuario que los genera.

HU-35 | Gestionar recursos médicos

| Orden en Product Backlog | 40 |
| --- | --- |
| Épica / módulo | Recursos Médicos |
| Requisitos origen | RFL-RM001; RFL-RM002 |
| Prioridad | COULD — Release 3 — Capacidades complementarias |
| Estimación | 13 Story Points |
| Valor | Apoya la asignación y trazabilidad de equipos, dispositivos y suministros requeridos para atención domiciliaria. |
| Dependencias | Catálogo de recursos médicos; atención domiciliaria registrada; disponibilidad por ubicación. |
| Atributos / restricciones relacionadas | RNF-S001; RNF-S006; RNF-F003. |

Historia de usuario: Como personal administrativo autorizado, quiero consultar y gestionar recursos médicos para asignar los equipos y suministros requeridos por una atención domiciliaria sin exceder la disponibilidad.

Criterios de aceptación

1. El sistema deberá permitir consultar disponibilidad de equipos médicos, dispositivos y suministros por tipo, ubicación, fecha, franja horaria y estado.

2. Los estados deberán incluir “disponible”, “reservado”, “asignado”, “en tránsito”, “en mantenimiento” y “fuera de servicio”.

3. El personal autorizado deberá poder reservar y asignar recursos a una atención domiciliaria y registrar su despacho.

4. Cuando un recurso sea reutilizable, el sistema deberá permitir registrar su devolución.

5. Cada movimiento deberá indicar recurso, cantidad, paciente, atención, responsable, fecha, ubicación de origen y destino y estado resultante.

6. El sistema deberá impedir asignaciones que excedan la cantidad disponible.

# 7. Propuesta inicial de releases

La agrupación por releases se utiliza como una primera vista de planificación. No representa una equivalencia directa con Sprints ni fechas calendario; dentro de cada release, el orden del Product Backlog y las dependencias determinan la secuencia de refinamiento e implementación.

| Release | Alcance | HU | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| Release 1 — MVP operativo integral | Capacidades MUST: núcleo clínico, navegación, documentos, formación mínima, facturación/pago e integración contable. | 22 | 189 |
| Release 2 — Evolución funcional | Capacidades SHOULD: recordatorios, cambios de cita, mensajería, seguimiento académico y procesos financieros complementarios. | 14 | 126 |
| Release 3 — Capacidades complementarias | Capacidades COULD: integración con calendario, recursos educativos/médicos y reportes consolidados. | 4 | 39 |

Interpretación: MoSCoW define necesidad relativa; la release agrupa alcance; los Story Points expresan esfuerzo relativo. Una historia MUST puede implementarse después de otra MUST cuando exista una dependencia técnica o funcional que lo justifique.

# 8. Observaciones y mantenimiento del backlog

Mantener trazabilidad bidireccional HU <-> requisito <-> caso de uso o actividad <-> prueba de aceptación.

Conservar los identificadores de las Historias de Usuario, aunque cambie su orden dentro del Product Backlog.

Refinar estimaciones y criterios de aceptación durante la planificación de Sprint si se dispusiera de nueva información técnica o de usuario.

Registrar explícitamente cualquier nueva Historia de Usuario que surja de requisitos incorporados posteriormente a la línea base y sincronizar el cambio con el 4.3, el registro maestro 7.1 y el log histórico 7.2.

Documentar cualquier modificación de prioridad, estimación, release o contenido de una HU, conservando su identificador y actualizando su versión únicamente cuando cambie su significado.

Utilizar el Product Backlog consolidado como entrada para el User Story Mapping y mantener consistencia entre ambos artefactos.

Las Historias de Usuario incluidas en esta versión constituyen el backlog funcional derivado de la línea base vigente. La incorporación futura de nuevos requisitos puede generar nuevas historias o modificar dependencias y prioridades, pero no debe alterar de manera silenciosa el origen y evolución de las historias ya consolidadas.

# 9. Fuentes de trabajo

## 9.1 Artefactos del proyecto

4.3 REQUISITOS FINALES DEL SISTEMA v1.1 — línea base funcional LB-1.0, 12 de octubre de 2026.

1. DOCUMENTO CONTEXTO DEL SISTEMA.

2. STAKEHOLDERS.

3.1 Entrevista líder del proyecto.

3.2 Cuestionario Pacientes y 3.2 Respuestas Pacientes.

3.3 ESCENARIO - STORYBOARD.

5.1 DIAGRAMA CASOS DE USO GENERAL.

5.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES - Remisión de paciente a especialista.

7.1_REGISTRO_MAESTRO_REQUISITOS_HVU_v1.0.csv — registro estructurado de requisitos y atributos.

7.2_LOG_HISTORICO_REQUISITOS_HVU.csv — historial de consolidaciones, reclasificaciones, separaciones, retiros e incorporaciones.

## 9.2 Material del curso

Curso IR - Sesión 9. Documentación de Requisitos - JCMA - 2026-2.

Curso IR - Sesión 10. Documentación de Requisitos - Parte 2 - JCMA - 2026-2.

Curso IR - Sesión 12. Validación de Requisitos - JCMA - 2026-2.

Curso IR - Sesión 13. Validación y negociación de Requisitos - JCMA - 2026-2.

Curso IR - Sesión 14. Negociación - JCMA - 2026-2.

Curso IR - Sesión 15. Gestión de Requisitos - JCMA - 2026-2.

Karl Wiegers y Joy Beatty. First Things First: Setting Requirement Priorities.

# 10. Gestión de atributos, versiones y cambios de Historias de Usuario

Esta sección complementa el Product Backlog sin modificar las cuarenta Historias de Usuario, sus prioridades, releases ni los 354 Story Points. El documento incorpora una capa compacta de gestión para cada HU —versión, fecha, fuente, estabilidad y estado— coherente con el 4.3 v1.1 y con el registro maestro 7.1. Las HU conservan versión individual 1.0 porque esta actualización es documental y no modifica su significado.

## 10.1 Versionamiento del artefacto y de las Historias de Usuario

| Versión | Fecha | Alcance del cambio | Impacto en HU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-12 | Consolidación del Product Backlog de 40 HU, 354 SP, prioridades MoSCoW, criterios de aceptación y releases. | Se establece la versión 1.0 de las HU vigentes. |
| 1.1 | 2026-10-19 | Se incorpora gestión de atributos, versionamiento, fuentes, estabilidad, estado y referencias a 4.3 v1.1, 7.1 y 7.2. | Sin cambios semánticos; las 40 HU conservan versión individual 1.0. |

Fuentes abreviadas en la matriz: CTX = contexto; ESC = escenarios/storyboards; CUEST = cuestionario a pacientes; PMPO = entrevista PM/PO; PROT = validación documental/prototipo; NEG = negociación en clase; TEC = consolidación técnica; NORM = normativa.

## 10.2 Matriz compacta de gestión de Historias de Usuario

| Orden | HU | Versión | Fecha | Fuente | Estabilidad | Estado | Prioridad | SP | Release | Requisitos origen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-01 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; PROT | Establecido | Validado y negociado | MUST | 8 | Release 1 | RFL-S001 |
| 2 | HU-08 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; PROT | Establecido | Validado | MUST | 3 | Release 1 | RFL-CF001 |
| 3 | HU-02 | 1.0 | 2026-10-12 | ESC; CUEST; PROT | Establecido | Validado | MUST | 13 | Release 1 | RFL-C003; RFL-C004; RFL-C005 |
| 4 | HU-07 | 1.0 | 2026-10-12 | ESC; CUEST; PROT | Establecido | Validado | MUST | 5 | Release 1 | RFL-C001; RFL-C002 |
| 5 | HU-06 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; PROT | Establecido | Validado | MUST | 8 | Release 1 | RFL-A001; RFL-A002 |
| 6 | HU-10 | 1.0 | 2026-10-12 | CUEST; PROT; TEC | Establecido | Validado | MUST | 8 | Release 1 | RFL-HC005; RFL-HC006 |
| 7 | HU-11 | 1.0 | 2026-10-12 | PROT; TEC | Establecido | Validado | MUST | 8 | Release 1 | RFL-HC007 |
| 8 | HU-03A | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; CUEST; PROT | Establecido | Validado | MUST | 8 | Release 1 | RFL-HC002 |
| 9 | HU-03B | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; CUEST; PROT | Volátil | Validado | MUST | 5 | Release 1 | RFL-HC003 |
| 10 | HU-03C | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; CUEST; PROT | Establecido | Validado | MUST | 8 | Release 1 | RFL-HC001 |
| 11 | HU-04 | 1.0 | 2026-10-12 | ESC; CUEST; PROT; NORM; NEG | Establecido | Validado | MUST | 13 | Release 1 | RFL-C010; RFL-C011; RFL-P004 |
| 12 | HU-05A | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; ESC; PROT | Establecido | Validado | MUST | 8 | Release 1 | RFL-M001; RFL-M002; RFL-M004 (transversal) |
| 13 | HU-05B | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; ESC; PROT | Establecido | Validado | MUST | 5 | Release 1 | RFL-M003; RFL-M004 (transversal) |
| 14 | HU-05C | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; ESC; PROT | Establecido | Validado | MUST | 8 | Release 1 | RFL-M003; RFL-M004 (transversal) |
| 15 | HU-15 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; CUEST; PROT | Establecido | Validado | MUST | 5 | Release 1 | RFL-HC004 |
| 16 | HU-19 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; NEG; TEC | Establecido | Validado | MUST | 8 | Release 1 | RFL-E003; RFL-E004 |
| 17 | HU-17 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; NEG; PROT | Establecido | Validado | MUST | 13 | Release 1 | RFL-A003; RFL-C012 |
| 18 | HU-18 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; NEG; PROT | Establecido | Validado | MUST | 8 | Release 1 | RFL-C013 |
| 19 | HU-29 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; PMPO; TEC | Volátil | Validado | MUST | 13 | Release 1 | RFL-F001 |
| 20 | HU-30 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; PMPO; TEC | Volátil | Validado | MUST | 13 | Release 1 | RFL-F002; RFL-F003 |
| 21 | HU-33A | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; PMPO; TEC | Volátil | Validado | MUST | 13 | Release 1 | RFL-R001A |
| 22 | HU-33B | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; PMPO; TEC | Volátil | Validado | MUST | 8 | Release 1 | RFL-R001A |
| 23 | HU-09 | 1.0 | 2026-10-12 | CUEST; ESC | Establecido | Validado | SHOULD | 5 | Release 2 | RFL-P001A |
| 24 | HU-13 | 1.0 | 2026-10-12 | ESC; CUEST; PROT | Establecido | Validado | SHOULD | 8 | Release 2 | RFL-C009 |
| 25 | HU-12 | 1.0 | 2026-10-12 | ESC; PROT | Establecido | Validado | SHOULD | 13 | Release 2 | RFL-P002 |
| 26 | HU-16 | 1.0 | 2026-10-12 | CUEST; ESC | Establecido | Validado | SHOULD | 8 | Release 2 | RFL-P001B |
| 27 | HU-20 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; NEG; TEC | Establecido | Validado | SHOULD | 8 | Release 2 | RFL-E009 |
| 28 | HU-21 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; NEG; TEC | Establecido | Validado | SHOULD | 8 | Release 2 | RFL-E005 |
| 29 | HU-22 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; NEG; TEC | Establecido | Validado | SHOULD | 8 | Release 2 | RFL-E006 |
| 30 | HU-23 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; NEG; TEC | Establecido | Validado | SHOULD | 13 | Release 2 | RFL-E007; RFL-E011 |
| 31 | HU-24 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; NEG; TEC | Establecido | Validado | SHOULD | 13 | Release 2 | RFL-E008 |
| 32 | HU-25 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; NEG; TEC | Establecido | Validado | SHOULD | 8 | Release 2 | RFL-E002; RFL-E010 |
| 33 | HU-26 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; NEG; TEC | Establecido | Validado | SHOULD | 5 | Release 2 | RFL-E001 |
| 34 | HU-27 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; NEG; TEC | Establecido | Validado | SHOULD | 8 | Release 2 | RFL-E002 |
| 35 | HU-31 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; PMPO; TEC | Volátil | Validado | SHOULD | 13 | Release 2 | RFL-F004 |
| 36 | HU-32 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; PMPO; TEC | Volátil | Validado | SHOULD | 8 | Release 2 | RFL-F005 |
| 37 | HU-14 | 1.0 | 2026-10-12 | ESC; CUEST; PROT | Volátil | Validado | COULD | 5 | Release 3 | RFL-C006 |
| 38 | HU-28 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; PMPO; TEC | Establecido | Validado | COULD | 8 | Release 3 | RFL-RE001; RFL-RE002 |
| 39 | HU-34 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; PMPO; TEC | Establecido | Validado | COULD | 13 | Release 3 | RFL-R001B |
| 40 | HU-35 | 1.0 | 2026-10-12 | CTX; PMPO; TEC | Establecido | Validado | COULD | 13 | Release 3 | RFL-RM001; RFL-RM002 |

## 10.3 Log de refinamiento de Historias de Usuario

| Fecha | HU origen | Acción | Historias resultantes | Motivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-12 | HU-03 | Refinado / separado | HU-03A; HU-03B; HU-03C | 21 SP y objetivos clínicos diferenciables; se refinó en unidades implementables. | Cerrado |
| 2026-10-12 | HU-05 | Refinado / separado | HU-05A; HU-05B; HU-05C | 21 SP y múltiples actores/etapas del flujo de remisión. | Cerrado |
| 2026-10-12 | HU-33 | Refinado / separado | HU-33A; HU-33B | 21 SP; se separó intercambio normal de recuperación ante errores/reenvíos. | Cerrado |

## 10.4 Reglas de mantenimiento y trazabilidad

La versión individual de una HU cambia únicamente cuando se modifica su significado, alcance funcional o criterios de aceptación; cambios editoriales o de metadatos no incrementan su versión.

El identificador de una HU permanece estable aunque cambie su posición en el Product Backlog.

Los sufijos A/B/C conservan trazabilidad histórica y no representan subhistorias.

Un cambio en requisitos de origen debe activar revisión de la HU, criterios de aceptación, prioridad, estimación, release y artefactos visuales relacionados.

La matriz compacta permite revisar versión, fuente, estabilidad, estado, prioridad, esfuerzo, release y relación con requisitos de origen sin duplicar el detalle funcional de cada HU.

## 10.5 Artefactos estructurados de gestión

• 7.1_REGISTRO_MAESTRO_REQUISITOS_HVU_v1.0.csv — registro estructurado de los 83 requisitos activos y sus atributos.

• 7.2_LOG_HISTORICO_REQUISITOS_HVU.csv — historial estructurado de requisitos retirados, consolidados, reclasificados, separados o incorporados.

• 4.3 REQUISITOS FINALES DEL SISTEMA v1.1 — especificación formal de la línea base y reglas de gestión de requisitos.